



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง**

**เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

-----------------------------

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 โดยได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (3) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ 3.3 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

**คำนำ**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ข้อ 30 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ธันวาคม 2566

**สารบัญ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ส่วนที่ 1** | **บทนำ** | **หน้า** |
|  | * ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | 1 |
|  | * วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | 3 |
|  | * ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | 3 |
|  | * เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | 6 |
|  | * ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | 9 |
| **ส่วนที่ 2** | **การติดตามและประเมินผล** |  |
|  | * สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 10 |
|  | * การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 13 |
|  | * การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 15 |
| **ส่วนที่ 3** | **ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล** |  |
|  | * การประเมินผลในเชิงปริมาณ | 52 |
|  | * การประเมินผลในเชิงคุณภาพ | 59 |
| **ส่วนที่ 4** | **สรุปผลการติดตามและข้อเสนอแนะ** |  |
|  | * ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) | 76 |
|  | * ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ | 76 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง** อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการ คือ

๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร

๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา

๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ

๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่ **“การติดตาม” (Monitoring)** หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตาม ที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในส่วนของ **“การประเมินผล” (Evaluation)** นั้น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. สิ่งที่ได้รับหรือผลที่ได้รับจริงจากการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ มากน้อยเพียงใด

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

**ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย**

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
2. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
4. รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **ได้กําหนดไว้ใน** 5. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ดําเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ***สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบ และพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม***

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 **กําหนดไว้ใน** 14.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทําหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นําไปจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี / เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตาม แผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **กําหนดไว้ใน** 14.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น **เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทําเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว กําหนดไว้ใน** 14.3 **เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น** เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุ ในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดําเนินการในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้  สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบายชี้แจง  ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในเดือนธันวาคม 2565 ก็ถือว่าดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29

**การดำเนินการติดตามประเมินผล**

**ขั้นตอนที่ ๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

**ขั้นตอนที่ ๒** **การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และ วิธีการ และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ ๓** **การดำเนินการติดตาม**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๒)

**ขั้นตอนที่ ๔** **การรายงานผล**

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 และ ข้อ 30 และตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มีขั้นตอนการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการรายงานผล ดังนี้

1) ขั้นตอนที่ 1 เสนอผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งเพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในเดือนธันวาคม 2566

2) ขั้นตอนที่ 2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งเสนอ/ยื่นญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งเพื่อให้ประธานสภาได้นําบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งได้ตั้งข้อสังเกต เสนอความเห็น และรับทราบในที่สุด

3) ขั้นตอนที่ 3 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เมื่อได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งจะได้ส่งความเห็นนั้นให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งรับทราบ

4) ขั้นตอนที่ 4 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งได้รับทราบจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนําผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งรับทราบ เพื่อนําไปดําเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**ขั้นตอนที่ ๕** **การประกาศผลการติดตามและประเมินผล**

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

**ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ติดตามและประเมินผล

(โดยคณะกรรมการติดตามฯ)

ตั้งข้อสังเกต/เสนอแนะ/รับทราบ

สภาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล

ตั้งข้อสังเกต/เสนอแนะ/รับทราบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

เสนอ

รายงานผล

ผู้บริหารท้องถิ่น

ภายในเดือนธันวาคม

ตามระเบียบ 2561 : อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2565

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตาม และประเมินผล เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

⮚ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข
2. คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตาม รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
3. ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานเป็นรายโครงการทุกโครงการ โดยดำเนินการติดตามในระหว่างการดำเนินโครงการหรือหลังการดำเนินโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด และมีการประเมินผลการดำเนินโครงการที่แล้วเสร็จทุกโครงการ ว่าการดำเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด โดยใช้เกณฑ์ในการประเมิน ได้แก่ งบประมาณดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดโครงการ
4. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งจากประชาชนจำนวน 200 คน ว่าประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร มีความพึงพอใจในระดับใด แล้วนำข้อมูลต่างๆ มาสรุปรายงานผล

**2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยจะต้องร่วมกันติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล ดำเนินการออกแบบการติดตามและประเมินผลเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลกระทบของการดำเนินโครงการโดยการสำรวจหรือสังเกตกิจกรรมที่ทำ

2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผน การดำเนินงาน เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้จัดทำไว้แล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลลงพื้นที่ตรวจสอบบางโครงการ

**3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งใช้การสังเกตในระหว่างดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง หรือความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย

3.2 การสำรวจ (surveys) การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งแบบรายงานที่ใช้มีดังนี้

**๑. การประเมินผลในเชิงปริมาณ**

**(1) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้**

**แบบที่ ๑** แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

**แบบที่ ๒** แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**แบบที่ ๓/๑** แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

**๒. การประเมินผลในเชิงคุณภาพ**

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

**แบบที่ ๓/๒** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**แบบที่ ๓/3** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

**4. การติดตามประเมินผลรายโครงการ**

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการกำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม รายงานผลการดำเนินงานภายในสามสิบวันหลังจากสิ้นสุดโครงการ สำหรับโครงการที่อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ ให้หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินและหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจนว่าอะไรประสบผลสำเร็จแล้ว สิ่งใดต้องทำต่อไป อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การตัดสินใจ สามารถทราบผลการดำเนินตามแผนงานโครงการ เป็นเครื่องมือในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัดเพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**ส่วนที่ 2**

**การติดตามและประเมินผล**

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**1.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง**

**1) วิสัยทัศน์**

“องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการเชิงรุก ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม”

**2) ยุทธศาสตร์**

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 7 ด้าน ดังต่อไปนี้

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 :** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 :** การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 :** การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 :** การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม ที่เข้มแข็ง

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 :** การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 6 :** การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 7 :** การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

**3) เป้าประสงค์**

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต รวมทั้งส่งเสริมด้านการเกษตร
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยและการบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง ชุมชนเข้มแข็ง ตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
7. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

**4) ตัวชี้วัด**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **ตัวชี้วัด** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1**  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1. จำนวนระยะทางที่ได้รับการก่อสร้าง  2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/ผู้ได้รับประโยชน์/ผู้ใช้น้ำ  3. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุง |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2**  การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1. ร้อยละของเด็ก, นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 2. ร้อยละของเด็ก, นักเรียนที่ได้รับอาหารเสริม (นม)/อาหารกลางวันทุกวัน 3. ร้อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 5. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 6. ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ 7. ร้อยละของเด็กที่ได้รับหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3**  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย | ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4**  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง | 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์/ใช้บริการ 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ |
|  | 1. ร้อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 2. ร้อยละของเงินอุดหนุนที่นำไปดำเนินโครงการ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5**  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3. จำนวนพื้นที่ที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6**  การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว | จำนวนสถานที่ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง ฟื้นฟูเพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ |

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **ตัวชี้วัด** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 7**  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล | 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือมากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3. ร้อยละของการส่งเงินสมทบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 4. ร้อยละของเงินอุดหนุนที่นำไปดำเนินโครงการ |

**5) ค่าเป้าหมาย**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **เป้าหมาย** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1**  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2**  การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น | การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3**  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย | ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4**  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5**  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6**  การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว | พัฒนาสถานที่เพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 7**  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล | มุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการประชาชน อีกทั้งการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน |

**2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 13** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาคเหนือตอนล่าง 2** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด**  **กำแพงเพชร** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**  **กำแพงเพชร** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์การบริหาร**  **ส่วนตำบลห้วยยั้ง** | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ตามข้อบัญญัติ** |
| ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | 1. ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  2. ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  3. ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าสำคัญของโลก  4. ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  5. ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค  6. ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน  7. ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ | 1. พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการผลิตสินค้าการ เกษตร 2. ส่งเสริมการแปรรูป การ ตลาด การขนส่งและการกระจายสินค้า 3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการท่องเที่ยว 4. สร้างความพร้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 1. พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 5. การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 6. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล | 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 5. การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 6. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล | 49  25  1  38  5  1  10 | 38  24  1  33  3  -  8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 13** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาคเหนือตอนล่าง 2** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด**  **กำแพงเพชร** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**  **กำแพงเพชร** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์การบริหาร**  **ส่วนตำบลห้วยยั้ง** | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ตามข้อบัญญัติ** |
|  | 8. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน  10. ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  11. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  12. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  13. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **รวม** | **129** | **107** |

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 129 โครงการ นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ 107 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 82.94 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ.2566

2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามข้อบัญญัติ 107 โครงการ ดำเนินการจริง 97 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 90.65 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

**3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | การเศรษฐกิจ | อุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง | อบจ./กรมส่งเสริม | 33 | 10,202,519.64 |
|  | บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน |  |  |  |  |
| 2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | บริการชุมชนและสังคม | การศึกษา  การศาสนาวัฒนธรรมฯ | กองการศึกษา | - | 23 | 3,379,982.05 |
| 3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย | บริการชุมชนและสังคม | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัด | - | 1 | 4,150.00 |
| 4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง | บริการชุมชนและสังคม | สาธารณสุข  สังคมสงเคราะห์  การศาสนาวัฒนธรรมฯ | สำนักงานปลัด  กองการศึกษา | - | 30 | 463,995.00 |
|  | บริหารทั่วไป | บริหารงานทั่วไป  การรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |
|  | การดำเนินงานอื่น | งบกลาง |  |  |  |  |
| 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | บริการชุมชนและสังคม | การเกษตร  เคหะและชุมชน | สำนักงานปลัด | - | 3 | 13,900.00 |
| 6. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี  ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล | บริหารทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สำนักงานปลัด  กองคลัง | - | 7 | 76,831.83 |
|  | การดำเนินงานอื่น | งบกลาง |  |  |  |  |
| **รวม** | | | | | **97** | **14,141,378.52** |

**หมายเหตุ :** 1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้

2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม เป็นต้น

3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

**2. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ**

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ได้**ดำเนินการจริง)

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งระบบการระบายน้ำ**

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายตี๋ ถมทอง - นานายสุเทพ โพธิบัลลังค์ หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง | 491,100 | 491,100 | 100 | (9 ธ.ค.65 – 8 มี.ค.66)  ส่งมอบ 17 ม.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 267 เมตร หนา 0.15 เมตร | * ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 95.73   (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน) |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไผ่ หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่ | 141,700 | 141,700 | 100 | (11 พ.ค.66 – 9 ก.ค.66)  ส่งมอบ 21 มิ.ย.66 | ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร | * ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 94.44   (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 50 คน) |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประสิทธิ์ พุทธโคตร - แก้มลิงหมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่ | 235,400 | 235,400 | 100 | (11 พ.ค.66 – 8 ส.ค.66)  ส่งมอบ 21 มิ.ย.66 | ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร | * ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 95.68 * (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 50 คน) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวาท อินทพงษ์ หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม | 89,500 | 89,500 | 100 | (25 ม.ค.66 – 25 มี.ค.66)  ส่งมอบ 2 มี.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร | * ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 93.20   (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน) |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสำราญ วารีย์ - บ้านนายชรัส วารีย์ หมู่ที่ 7 บ้าน  ท่ามะเฟือง ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | 188,400 | 188,400 | 100 | (12 เม.ย.66 – 10 มิ.ย.66)  ส่งมอบ 29 พ.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร | * ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 91.60   (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน) |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุวรรณ นามวงศ์ษา - บ้านนายขุนอาจ ดงบัง หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่ | 16,000 | 16,000 | 100 | (15 ก.ค.66 – 13 ส.ค.66)  ส่งมอบ 17 ส.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร | * เกษตรกรมีน้ำใช้ในการ เกษตรอย่างทั่วถึง * ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ร้อยละ 93.76 (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 50 คน) |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกษม อยู่กรัด - สระใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | 207,500 | 207,500 | 100 | (20 เม.ย.66 – 18 มิ.ย.66)  ส่งมอบ 31 พ.ค.66 |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตร | * ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 91.60 * (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนพูนดินลูกรังสายถนนลาดยาง - สระนายสนั่น เมฆดินแดง หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าว | 136,600 | 136,600 | 100 | (9 ธ.ค.65 – 6 ก.พ.66)  ส่งมอบ 15 ธ.ค.65 | ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 150 เมตร โดยแบ่งเป็นความสูงของดิน สูง 0.40 เมตร ผิวจราจรลงลูกรังสูง 0.10 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร (มอก.3) จำนวน 6 ท่อน เทคอนกรีตลงพื้นพร้อมยาแนวรอยต่อ | * ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 89.73   (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน) |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนพูนดินลูกรังสายบ้านนางชุมพร – บ้านนางสุพรรษา หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง | 125,838 | 125,837.13 | 99.99 | (10 ธ.ค.65 – 7 ก.พ.66)  ส่งมอบ 19 ธ.ค.65 | ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจรลงลูกรังบดอัด ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 220 เมตร โดยแบ่งเป็นความสูงของดิน สูง 0.40 เมตร ผิวจราจรลงลูกรังสูง 0.10 เมตร | * ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 90.88   (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 50 คน) |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจเร - บ้านนายทัง หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง | 350,800 | 350,800 | 100 | (4 ก.พ.66 – 4 เม.ย.66)  ส่งมอบ 20 มี.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.20 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.60x1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน | * ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 93.06 * (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** |
| 11 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อ (นานายสัมฤทธิ์) หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง | 109,500 | 109,500 | 100 | (11 มี.ค.66 – 24 ก.ค.66)  ส่งมอบ 23 มี.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.1.00x1.00 เมตร (มอก.3) จำนวน 24 ท่อน พร้อมคอนกรีตรองพื้น และก่อสร้างกำแพงปากท่อ 2 จุด | * เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 91.20 * (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน) |
| 12 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กนานางบุญมี  บดีรัฐ หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง | 594,000 | 594,000 | 100 | (9 ก.พ.66 – 8 มิ.ย.66)  ส่งมอบ 9 พ.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2.10x2.10 เมตร ชนิด 5 ช่อง ยาว 6 เมตร มุมเฉียง 15 องศา | * ลดปัญหาน้ำท่วมขังเกษตรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 96.24   (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 50 คน) |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม | 377,900 | 377,900 | 100 | (11 มี.ค.66 – 8 มิ.ย.66)  ส่งมอบ 20 เม.ย.66 | ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร | * ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 89.47   (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน) |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเชิดชัย รหัสสายทาง กพ.ถ 87-064 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว | 147,000 | 147,000 | 100 | (11 มี.ค.66 – 9 พ.ค.66)  ส่งมอบ 20 เม.ย.66 | ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร | * ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 96.67 * (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** | |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** | |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวอรอุมา แดงพัด หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม | 283,200 | 283,200 | 100 | (4 ก.พ.66 – 4 พ.ค.66)  ส่งมอบ 14 มี.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร | * ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 89.20 * (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน) | |
| 16 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าว | 365,000 | 365,000 | 100 | (17 พ.ย.66 – 14 ก.พ.66)  ส่งมอบ 27 ธ.ค.65 | ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝารางเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 513 เมตร | * ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 91.33 * (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน) | |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายประปา) หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | 20,200 | 20,200 | 100 | (15 ก.ค.66 – 13 ส.ค.66)  ส่งมอบ 17 ส.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 11 เมตร หนา 0.15 เมตร | * ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 90.67 * (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน) | |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทร รหัสสายทาง กพ.ถ 87-046 หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | 106,700 | 106,700 | 100 | (29 ส.ค.66 – 17 ต.ค.66)  ส่งมอบ 9 ต.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร | | * ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 93.60 * (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน) | |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสิน เนื้อไม้ หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าว ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | 72,300 | 72,300 | 100 | (29 ส.ค.66 – 17 ต.ค.66)  ส่งมอบ 9 ต.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร | | * ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 96.67 (จากผู้ตอบแบบสอบถาม30 คน) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายขจร คะระออม หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าว ตำบล ห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | 90,300 | 90,300 | 100 | (29 ส.ค.66 – 17 ต.ค.66)  ส่งมอบ 9 ต.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร | * ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 89.73 * (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน) |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฟื้น กล้าหาญ หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าว ตำบล ห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | 70,500 | 70,500 | 100 | (29 ส.ค.66 – 17 ต.ค.66)  ส่งมอบ 9 ต.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร | * ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 92.93 * (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน) |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชัยรัตน์ กล้าหาญ หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าว ตำบล ห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | 70,500 | 70,500 | 100 | (29 ส.ค.66 – 17 ต.ค.66)  ส่งมอบ 9 ต.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร | * ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 87.47   (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน) |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพอดี พลภักดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าว ตำบล ห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | 61,800 | 61,800 | 100 | (29 ส.ค.66 – 17 ต.ค.66)  ส่งมอบ 9 ต.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร | * ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว * ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนร้อยละ 94.80   (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** |
| 24 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางกัลยา บดีรัฐหมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าว ตำบล ห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | 126,300 | 126,300 | 100 | (29 ส.ค.66 – 17 ต.ค.66)  ส่งมอบ 9 ต.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร | * ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว * ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ร้อยละ 96.00 (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน) |
| **รวม** | | **4,478,038** | **4,478,037.13** | **99.99** |  |  |  |  |

**1.2 กลยุทธ์สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค**

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** |
| 1 | โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว | 71,400 | 71,400 | 100 | (23 มิ.ย.66 – 20 ก.ย.66)  ส่งมอบ 25 ก.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร โดยดำเนินการรื้อถอนกระเบื้องหลังคา (ของเดิม) และมุงใหม่เป็นหลังคาอลูซิงค์พร้อมติดตั้งไม้เชิงชายสังเคราะห์ งานเดินท่อเมนประปา งานระบบไฟฟ้า และทาสีอาคารใหม่ทั้งหมด | * มีสถานที่สำหรับจัดประชุมและกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ * ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ร้อยละ 91.87 (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน) |
| **รวม** | | **71,400** | **71,400** | **100** |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศทุกวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ

(1) แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง  (ค่าอาหารกลางวัน) | 453,990 | 453,990 | 100 | จำนวนที่เบิกจ่าย  245 วัน | 1.เด็กร้อยละ 90 มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีน้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์  2.เด็กร้อยละ 100 ได้ รับอาหารกลางวันทุกวัน | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไผ่ จำนวน 50 คน ได้รับอาหารกลางวันทุกวัน | เด็กได้รับอาหารกลางวันที่จำเป็นต่อร่างกายตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | 114,208 | 114,208 | 100 | เบิกหักผลักส่ง  16 พ.ย.65  23 มิ.ย.66 | เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไผ่ จำนวน 50 คน | เด็กได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอนทำให้มีพัฒนา การเพิ่มขึ้น |
| 3 | โครงการสนับสนุนหนังสือเรียนตามค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง | 9,400 | 9,400 | 100 | เบิกหักผลักส่ง  8 ก.ย.66 | เด็กร้อยละ 100 ได้ รับหนังสือเรียนครบทุกคน | ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศพด.บ้านคลองห้วยยั้ง และศพด.บ้านลานไผ่ จำนวน 21 คน | เด็กได้มีหนังสือเรียนตามหลักสูตรปฐมวัยและส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ |
| 4 | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนตามค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง | 13,630 | 13,630 | 100 | เบิกหักผลักส่ง  6 ก.ค.66 | เด็กร้อยละ 100 ได้ รับอุปกรณ์การเรียนครบทุกคน | ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับ ศพด.บ้านคลองห้วยยั้ง และศพด.บ้านลานไผ่ จำนวน 21 คน | ผู้ปกครองได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพเนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าอุปกรณ์การเรียน |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบ นักเรียนตามค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง | 15,275 | 15,275 | 100 | เบิกหักผลักส่ง  6 ก.ค.66 | เด็กร้อยละ 100 ได้รับค่าเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน | ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับ ศพด.บ้านคลองห้วยยั้ง และศพด.บ้านลานไผ่ จำนวน 21 คน | ผู้ปกครองได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพเนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าเครื่อง แบบนักเรียน |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง | 20,586 | 20,586 | 100 | เบิกหักผลักส่ง  10 ส.ค.66 | เด็กร้อยละ 100 ได้ รับการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ครบทุกคน | ผลิตสื่อการเรียนสำหรับ ศพด.บ้านคลองห้วยยั้ง และศพด.บ้านลานไผ่ จำนวน 21 คน | นักเรียนได้รับพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา |
| 7 | ค่าอาหารเสริม (นม) | 684,751.15 | 625,497.15 | 91.34 | จำนวนที่เบิกจ่าย  260 วัน | 1.เด็กร้อยละ 90 มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีน้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์  2.เด็กร้อยละ 100 ได้ รับอาหารเสริม (นม) ทุกวัน | ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จำนวน 2 ศูนย์ – ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง จำนวน 5 แห่ง ได้รับอาหารเสริม (นม) ทุกวัน | เด็กมีพัฒนาการทางสมองและร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ |
| 8 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 80,000 | 80,000 | 100 | 14 ม.ค.66 | - ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | เด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง จำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กาบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จำนวน 2 ศูนย์ | - นักเรียนได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ แสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย  - ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมร้อยละ 90.14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** |
| 9 | โครงการใช้ความรู้และวิธีการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุ/อุบัติภัยสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง | 14,960 | 14,960 | 100 | - กิจกรรมหนี ซ่อน สู้ และปัญหาเด็กติดในรถ  16 ธ.ค.65 | - ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | - กิจกรรมหนี ซ่อน สู้ และปัญหาเด็กติดในรถ  ศพด.บ้านคลองห้วยยั้ง และศพด.บ้านลานไผ่ จำนวน 62 คน เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยั้งจำนวน 85 คน และครู ศพด. 2 ศูนย์ ครูโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง 5 โรงเรียน จำนวน 8 คน | * เด็กมีทักษะในการเอาตัวรอดจากการติดรถ และการหนี ซ่อน สู้ได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง * ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมร้อยละ 93.8 |
|  |  |  |  |  | - กิจกรรมป้องกันและลดความเสี่ยงเด็กจมน้ำ  10 มี.ค.66 |  | - กิจกรรมป้องกันและลดความเสี่ยงเด็กจมน้ำ เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยั้งจำนวน 57 คน และครูโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง จำนวน 10 คน | * เด็กมีทักษะในการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำได้ถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ครูมีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีวิตเบื้องต้น (CPR) ได้อย่างถูกต้อง   - ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมร้อยละ 93.8 |
| 10 | โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่าง ประเทศสำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง | 42,760 | 42,760 | 100 | 21-22 ม.ค.66 | เด็กและเยาวชนมีทักษะด้านภาษาเพิ่มมากขึ้น และร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม | เด็กนักเรียนระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 5 โรงเรียน จำนวน 91 คน | * เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ * ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมร้อยละ 91.44 |
| รวม | | **1,449,560.15** | **1,390,306.15** | **95.91** |  |  |  |  |

2.2 กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** |
| 1 | โครงการอนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย | 7,915 | 7,915 | 100 | 17 ก.พ.66 | ความพึงพอใจในการ จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเขตตำบลห้วยยั้ง จำนวน 5 แห่ง จำนวน 76 คน | * เด็กนักเรียนมีความรู้เรื่องเอกลักษณ์ความเป็นไทย การแต่งกาย มารยาท * ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมร้อยละ 93.95 |
| 2 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยั้ง | 8,845 | 8,845 | 100 | 21 ก.ค.66 | เด็กนักเรียนมีความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 80 | เด็กนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง จำนวน 57 คน | * ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต * ความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมโครงการร้อยละ 87.30 |
| 3 | โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะเด็กและเยาวชนในเขตตำบลห้วยยั้ง | 10,000 | 10,000 | 100 | 24 ส.ค.66 | ความพึงพอใจในการ จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | นักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง จำนวน 25 คน | * นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะมีสมาธิมีจิตใจอ่อนโยนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้ * ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมร้อยละ 93.60 |
| รวม | | **26,760** | **26,760** | **100** |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 : การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย**

**3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน | 4,150 | 4,150 | 100 | 25 พ.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ประชาชนในเขตตำบลห้วยยั้ง จำนวน 50 คน | * ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทักษะกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้นกรอบแนวทางในการดำเนินชีวิต * ความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมโครงการร้อยละ 91.13 |
| **รวม** | | **4,150** | **4,150** | **100** |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 : การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง**

**4.1 กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ**

**(1) แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** |
| 1 | โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 27,600 | 27,600 | 100 | 21 ก.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก ทั้ง 9 หมู่บ้าน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย | * ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดลง * ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ร้อยละ 86.73   (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 100 คน) |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศาสตรา จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี) | 68,280 | 68,280 | 100 | 1 พ.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลห้วยยั้ง รวม 9 หมู่บ้าน จำนวน 2,236 ตัว โดยผู้ที่ได้รับหนังสือมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากสำนักงานปศุสัตว์ | * สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครอบคลุมทั้งตำบลห้วยยั้ง * ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ร้อยละ 91.53   (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน) |
| **รวม** | | **95,880** | **95,880** | **100** |  |  |  |  |

**(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดของนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง | 20,000 | 20,000 | 100 | 9 ธ.ค.65 | นักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้งทั้ง 5 โรงเรียนมีความพึงพอใจในการ จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | นักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง จำนวน 5 โรงเรียน จำนวน 361 คน | * นักเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรงขึ้นและมีความสามัคคีในหมู่คณะ * ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมร้อยละ 90.14 |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง | 6,050 | 6,050 | 100 | 18 ส.ค.66 | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรงและมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไผ่ จำนวน 58 คน | * นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความสามัคคีในหมู่คณะ * ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมร้อยละ 89.96 |
| 3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาห้วยยั้งคัพ | 80,000 | 80,000 | 100 | 4 – 5 มี.ค. 66 | ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นประชาชนทั่วไป จำนวน 12 ทีม การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 6 ทีม และแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย จำนวน 6 ทีม | * ประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ มีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะและห่างไกล ยาเสพติด * ความพึงพอใจในการจัด กิจกรรมร้อยละ 93.40 |
| **รวม** | | **106,050** | **106,050** | **100** |  |  |  |  |

**4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน**

**(5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** |
| 1 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 50,726 | 50,726 | 100 | 31 พ.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จำนวน 90 คน | * ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ * ความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมโครงการร้อยละ 91.13 |
| 2 | โครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย | 6,379 | 6,379 | 100 | 29 ส.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ประชาชนในเขตตำบลห้วยยั้ง จำนวน 30 คน | * ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว * ความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมโครงการร้อยละ 90.97 |
| **รวม** | | **57,105** | **57,105** | **100** |  |  |  |  |

**4.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน**

**(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** |
| 1 | โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย | 7,600 | 7,600 | 100 | 15 ก.พ.66 | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | นักเรียนและอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จำนวน 30 คน | * ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเผชิญเหตุในชุมชน การป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น * ความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมโครงการร้อยละ 87.46 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 9,760 | 9,760 | 100 | 29 มี.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 23 คน ผ่านการฝึกอบรม | * ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาภยันตราย ลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย * ความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมโครงการร้อยละ 93.54 |
| 3 | โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยการจราจร | 7,600 | 7,600 | 100 | 18 ม.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | พนักงานส่วนตำบล นักเรียนและประชาชนในเขตตำบลห้วยยั้ง จำนวน 30 คน | * ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร มีจิตสำนึกในการใช้รถใช่ถนนอย่างถูกวิธี * ความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมโครงการ ร้อยละ 87.10 |
| **รวม** | | **24,960** | **24,960** | **100** |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

5.1 กลยุทธ์การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

(1) แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** |
| 1 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 7,450 | 7,450 | 100 | 2 มิ.ย.66 | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องถิ่น พนักงานจ้าง กลุ่มแม่บ้าน เยาวชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนในเขตตำบลห้วยยั้ง | * ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยยั้งได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสถานที่สาธารณะต่างๆในตำบลห้วยยั้ง * ความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมโครงการร้อยละ 84.20 |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี | 1,050 | 1,050 | 100 | ประชุมครั้งที่1/2565  19 ธ.ค.65  ประชุมครั้งที่1/2566  19 ม.ค. 66 | ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | คณะกรรมการดำเนินงานทรัพยากรท้องถิ่น | * ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ของอบต.ห้วยยั้ง   **\*หมายเหตุ อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว ตำบลห้วยยั้ง** |
| **รวม** | | **8,500** | **8,500** | **100** |  | | | |

5.2 กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** |
| 1 | โครงการขยะ | 5,400 | 5,400 | 100 | 22 มี.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ประชาชนในเขตตำบลห้วยยั้ง จำนวน 50 คน | * ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับพฤติกรรมที่ถูกต้องในการกำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน * ความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมโครงการร้อยละ 84.20 |
| **รวม** | | **5,400** | **5,400** | **100** |  | | | |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

7.1 กลยุทธ์การส่งเสริมแลพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** |
| 1 | โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติงานในองค์กร | 8,880 | 8,880 | 100 | 26 พ.ค.66 | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 39 คน | * ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มีจิตสำนึก ค่านิยมในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม * ความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมโครงการร้อยละ 100 |
| 2 | โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย | 11,450 | 11,450 | 100 | 20 ก.พ.66 | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ประชาชนในเขตตำบลห้วยยั้ง จำนวน 50 คน | * ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ เกิดความตระหนักในสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย * ความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมโครงการร้อยละ 92.15 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน | 10,200 | 10,200 | 100 | 21 มี.ค.66 | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ในการปฏิบัติงานร้อยละ 70 | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 50 คน | * ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมีคุณลักษณะ เป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ * ประเมินผลก่อนและหลังการอบรมโดยผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้คิดเป็นร้อยละ 90 ของผู้เข้าประชุม |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** | **ร้อยละ** | **ห้วงเวลาดำเนินการ/** | **ตัวชี้วัดโครงการ** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **โอนเพิ่ม/โอนลด** | **ระยะเวลาแล้วเสร็จ** | **(KPI)** | **ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ** | **ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ** |
| 4 | โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายในการจัดเก็บภาษีให้แก่ประชาชน | 5,910 | 5,910 | 100 | 19 ธ.ค.65 | เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 | ประชาชนในเขตตำบลห้วยยั้ง จำนวน 54 คน | * ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย มีความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง * ความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมโครงการร้อยละ 86.29 |
| 5 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง | 5,650 | 5,650 | 100 | 15 ธ.ค.65 | เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 80 | บุคลากรใน อบต.ห้วยยั้งและประชาชนผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 50 คน | * ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใส * ประเมินผลก่อนและหลังการอบรมโดยผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรม |
| **รวม** | | **42,090** | **42,090** | **100** |  |  |  |  |

**3. ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.2 กลยุทธ์สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค**

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณที่**  **ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อขยายปักเสาพาดสายพร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ กลุ่มคลองมะดัน หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | เพื่อให้มีแสงสว่างอย่างทั่วถึงลดการเกิดอุบัติเหตุและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ขยายเขตปักเสาพาดสายพร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ โดยอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 37,168.00 | 37,167.93 | ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่าย |
| 2 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อขยายปักเสาพาดสายพร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายคลองห้วยยั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยั้ง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านหนองหัววัว ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | เพื่อให้มีแสงสว่างอย่างทั่วถึงลดการเกิดอุบัติเหตุและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ขยายเขตปักเสาพาดสายพร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายคลองห้วยยั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยั้ง เชื่อมต่อกันหมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว โดยอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 97,708.00 | 97,707.57 | ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่าย |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณที่**  **ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 3 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่ายโครงการขยายเขตไฟสาธารณะ บ้านคลองห้วยยั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | เพื่อให้มีแสงสว่างอย่างทั่วถึงลดการเกิดอุบัติเหตุและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 1.แผนกแรงต่ำภายนอก ปักเสาคอร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 2 ต้น และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 100 เมตร  2.แผนกไฟสาธารณะภายใน พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 275 เมตร และติดตั้งโคมไฟ ขนาด 2\*36 วัตต์ จำนวน 4 โคม | 62,750.00 | 62,745.32 | ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่าย |
| 4 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่ายโครงการขยายเขตไฟสาธารณะ บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | เพื่อให้มีแสงสว่างอย่างทั่วถึงลดการเกิดอุบัติเหตุและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 1.แผนกแรงต่ำภายนอก ปักเสาคอร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 8 ต้น และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 400 เมตร  2.แผนกไฟสาธารณะภายใน พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 400 เมตร และติดตั้งโคมไฟ ขนาด 2\*36 วัตต์ จำนวน 4 โคม | 122,410.00 | 122,406.93 | ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่าย |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณที่**  **ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 5 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่ายโครงการขยายเขตไฟสาธารณะ บ้านดอกเข็ม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | เพื่อให้มีแสงสว่างอย่างทั่วถึงลดการเกิดอุบัติเหตุและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 1.แผนกไฟสาธารณะภายใน พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 730 เมตร และติดตั้งโคมไฟ ขนาด 2\*36 วัตต์ จำนวน 8 โคม | 77,110.00 | 77,107.16 | ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่าย |
| 6 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่าย โครงการขยายเขต ไฟสาธารณะบ้านท่ามะเฟือง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | เพื่อให้มีแสงสว่างอย่างทั่วถึงลดการเกิดอุบัติเหตุและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 1.แผนกไฟสาธารณะภายใน พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 200 เมตร และติดตั้งโคมไฟ ขนาด 2\*36 วัตต์ จำนวน 4 โคม | 35,950.00 | 35,947.60 | ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่าย |
| **รวม** | | | | **433,096** | 433,082.51 |  | | |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศทุกวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ

(1) แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณที่**  **ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 1 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง | เพื่อเป็นเงินอุดหนุนในการเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารครบ 5 หมู่ และครบถ้วนตามหลักโภชนาการ | อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จำนวน 5 แห่ง จำนวน 421 คน | 1,823,500 | 1,812,734 | เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบ 100% ทุกวันตามหลักโภชนาการ และมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน | กองการศึกษา | โรงเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง จำนวน 5 แห่ง |
| 2 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้งโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพัฒนาอาชีพ (ช่วงปูกระเบื้อง) | เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้นเกี่ยว กับอาชีพงานปูน | ฝึกอาชีพงานปูนให้กับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5-6 | 20,000 | 20,000 | เด็กสามารถฝึกทักษะพัฒนาอาชีพงานปูนได้ | กองการศึกษา | โรงเรียน  บ้านคลองห้วยยั้ง |
| 3 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านแคทองโครงการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพงานปูน | เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานด้านงานปูนเบื้อง ต้น | ฝึกอาชีพงานปูนให้กับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5-6 | 20,000 | 20,000 | นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5-6 ได้รับการฝึกอาชีพงานปูนตามหน่วยการเรียน | กองการศึกษา | โรงเรียนบ้านแคทอง |
| 4 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์) โครงการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพงานปูน | 1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านอาชีพ  2.เพื่อสร้างทางเลือกและโอกาสในการประกอบอาชีพ | ฝึกอาชีพงานปูนให้กับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 และ 6 | 20,000 | 20,000 | นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 และ 6 มีความ รู้และทักษะด้านอาชีพรวมทั้งมีทางเลือกและโอกาสในการประกอบ อาชีพ | กองการศึกษา | โรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์) |
| 5 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานช้างท่าวโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง | จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 | 20,000 | 20,000 | นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 มีความ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง | กองการศึกษา | โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณที่**  **ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 6 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานไผ่โครงการฝึกอาชีพงานปูนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ | นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานด้านอาชีพงานปูนเบื้องต้นสภาพแวดล้อมในโรงเรียนสวยงามและปลอดภัย | ฝึกอาชีพงานปูนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 | 20,000 | 20,000 | นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับการฝึกอาชีพงานปูนเบื้องต้น | กองการศึกษา | โรงเรียนบ้านลานไผ่ |
| 7 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานไผ่โครงการทูบีนัมเบอร์วัน | เพื่อให้นักเรียนได้รับความ รู้และการป้องกันปัญหายาเสพติด | จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับประเภท พิษภัย และบทลงโทษทางกฎหมายของยาเสพติด | 5,000 | 5,000 | นักเรียนได้รับความรู้จากการอบรมรู้จักประเภทของยาเสพติด และบทลงโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวกับยา เสพติด | กองการศึกษา | โรงเรียนบ้านลานไผ่ |
| **รวม** | | | | **1,928,500** | 1,917,734 |  | | |

2.2 กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณที่**  **ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 1 | อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านตำบลห้วยยั้งโครงการกิจกรรมสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกวนกระยาสาทรในงานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร | กลุ่มแม่บ้านตำบลห้วยยั้ง | 5,000 | 5,000 | เป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีของจังหวัดกำแพงเพชร | กองการศึกษา | ที่ทำการปกครองอำเภอ พรานกระต่าย |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร | เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดกำแพงเพชร, เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน | ดำเนินการจัดขบวนแห่รถกล้วยไข่ และนำกิจกรรมของกลุ่มเกษตร กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มอาชีพอื่นๆ ไปร่วมงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ | 22,000 | 22,000 | ประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการสืบสานให้คงอยู่ต่อไป | กองการศึกษา | ที่ทำการปกครองอำเภอ พรานกระต่าย |
| 3 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายโครงการจัดงานประเพณี-นบพระเล่นเพลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 | เพื่อเป็นการส่งเสริมพรพุทธศาสนา การสืบสานและรักษาไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร | ดำเนินการจัดขบวนแห่เจ้าเมืองน้อยใหญ่ พร้อมทั้งเหล่าไพร่ฟ้าข้าราชบริพาร ประชาชนเข้าร่วมแห่พยุหราชตราจำลอง | 19,000 | 18,181.90 | พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริม สนับสนุนทำนุบำรุงให้คงอยู่สืบไป ประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการสืบสานให้คงอยู่ต่อไป | กองการศึกษา | ที่ทำการปกครองอำเภอ พรานกระต่าย |
| **รวม** | | | | **46,000** | 45,181.90 |  | | |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 : การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง**

4.1 กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ

(1) แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณที่**  **ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 1 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้งโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และช่วยเหลือผู้อื่นได้ | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 50 คน | 10,000 | 10,000 | ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ในการรักษา พยาบาลเบื้องต้น และช่วยเหลือผู้อื่นได้ | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 |
| 2 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้งโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปมีความรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้านมที่ถูกต้อง | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 50 คน | 10,000 | 10,000 | ประชาชนทั่วไปมีความรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้านมที่ถูกต้อง | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 |
| 3 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลางโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้านมที่ถูกต้องได้ด้วยตัวเอง | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 50 คน | 10,000 | 10,000 | ประชาชนทั่วไปมีความรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้านมที่ถูกต้อง | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 |
| 4 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลางโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | อบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนและส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารเป็นประจำทุกวัน | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 50 คน | 10,000 | 10,000 | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีนมีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารเป็นประจำทุกวัน | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 |
| 5 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 บ้านแคทองโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่อให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย | อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 45 คน | 10,000 | 10,000 | นักเรียนและผู้ปกครองได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณที่**  **ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 6 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 บ้านแคทองโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และช่วยเหลือผู้อื่นได้ | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 45 คน | 10,000 | 10,000 | ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ในการรักษา พยาบาลเบื้องต้น และช่วยเหลือผู้อื่นได้ | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 |
| 7 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ในการรักษา พยาบาลเบื้องต้น | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน  จำนวน 50 คน | 10,000 | 10,000 | ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ในการรักษา พยาบาลเบื้องต้น และช่วยเหลือผู้อื่นได้ | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 |
| 8 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่อให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย | อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง  จำนวน 50 คน | 10,000 | 10,000 | นักเรียนและผู้ปกครองได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 |
| 9 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็มโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และช่วยเหลือผู้อื่นได้ | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน  จำนวน 50 คน | 10,000 | 10,000 | ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ในการรักษา พยาบาลเบื้องต้นและช่วยเหลือผู้อื่นได้ | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 |
| 10 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็มโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองอย่างถูกต้อง | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน  จำนวน 50 คน | 10,000 | 10,000 | ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอรู้เท่าทันมะเร็งเต้านม | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 |
| 11 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าวโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และช่วยเหลือผู้อื่นได้ | ประชาชนในหมู่บ้าน  จำนวน 50 คน | 10,000 | 10,000 | ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ในการรักษา พยาบาลเบื้องต้น และช่วยเหลือผู้อื่นได้ | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณที่**  **ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 12 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าวโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | อบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน | ประชาชนในหมู่บ้าน  จำนวน 50 คน | 10,000 | 10,000 | ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6 |
| 13 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟืองโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และช่วยเหลือผู้อื่นได้ | ประชาชนในหมู่บ้าน  จำนวน 30 คน | 6,670 | 6,670 | ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ในการรักษา พยาบาลเบื้องต้น และช่วยเหลือผู้อื่นได้ | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 7 |
| 14 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟืองโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | อบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนและส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารเป็นประจำทุกวัน | ประชาชนในหมู่บ้าน  จำนวน 30 คน | 6,660 | 6,660 | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีนมีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารเป็นประจำทุกวัน | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 7 |
| 15 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟืองโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคหนอนพยาธิ การป้องกันตนเอง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคหนอน พยาธิ | ประชาชนในหมู่บ้าน  จำนวน 30 คน | 6,670 | 6,670 | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องโรคหนอนพยาธิ มีการป้องกันตนเอง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคหนอนพยาธิ | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 7 |
| 16 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาวโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และช่วยเหลือผู้อื่นได้ | ประชาชนในหมู่บ้าน  จำนวน 30 คน | 6,670 | 6,670 | ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ในการรักษา พยาบาลเบื้องต้น และช่วยเหลือผู้อื่นได้ | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณที่**  **ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 17 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาวโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตรวจเต้านมตนเองได้อย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรก | สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป  จำนวน 30 คน | 6,660 | 6,660 | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 8 |
| 18 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาวโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | อบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนและส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารเป็นประจำทุกวัน | ประชาชนในหมู่บ้าน  จำนวน 30 คน | 6,670 | 6,670 | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีนมีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารเป็นประจำทุกวัน | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 8 |
| 19 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และช่วยเหลือผู้อื่นได้ | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน  จำนวน 60 คน | 10,000 | 10,000 | ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ในการรักษา พยาบาลเบื้องต้นและช่วยเหลือผู้อื่นได้ | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 9 |
| 20 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคหนอนพยาธิ การป้องกันตนเอง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคหนอน พยาธิ | ประชาชนในหมู่บ้าน  จำนวน 60 คน | 10,000 | 10,000 | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องโรคหนอนพยาธิ มีการป้องกันตนเอง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคหนอนพยาธิ | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 9 |
| **รวม** | | | | **180,000** | 180,000 |  | | |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 7 : การพัฒนาด้านการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

7.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณที่**  **ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 1 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพรานกระต่าย | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาภัยต่างๆ และศูนย์ประสาน งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | 9,000 | 9,000 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรานกระต่ายได้ใช้ศูนย์ปฏิบัติการร่วม แก้ไขปัญหาในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง | สำนักปลัด | ที่ทำการปกครองอำเภอ พรานกระต่าย |
| 2 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี ปีงบ ประมาณ 2566 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | 1. เพื่อให้การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติถูกต้องตามราชประเพณี 2. เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอพรานกระต่ายได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ | ดำเนินการประดับตกแต่งสถานที่ การจัดให้มีการ ลงนามถวายพระพรไว้ ณ สถานที่ตั้ง การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีต่างๆ เช่น วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช วันปิยมหาราช วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ | 25,742 | 25,741.83 | 1. สามารถดำเนินการประดับตกแต่งสถานที่ การจัดให้มีการลงนามถวายพระพรไว้ ณ สถานที่ตั้ง การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องสมพระเกียรติ   2. ประชาชนชาวอำเภอพรานกระต่ายได้แสดง ออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ร่วมกัน | สำนักปลัด | ที่ทำการปกครองอำเภอ พรานกระต่าย |
| **รวม** | | | | **34,742** | 34,741.83 |  | | |

**4. ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่**  **อนุมัติ** | **งบประมาณ**  **ที่ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

**5. ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่**  **อนุมัติ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1, 3 ตำบล ห้วยยั้ง เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | 1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร | 2,000,000.00  (จ่ายขาด  อบจ.แพงเพชร) | หมู่ที่ 1,3 ตำบลห้วยยั้ง เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบล วังตะแบก  **\*อยู่ระหว่างดำเนินการ** | ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสัญจรไปมา | อบจ.กำแพงเพชร |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยั้ง เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | 1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 575 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,450 ตารางเมตร | 2,000,000.00  (จ่ายขาด  อบจ.แพงเพชร) | หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยั้ง เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลหนองหัววัว  **\*อยู่ระหว่างดำเนินการ** | ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสัญจรไปมา | อบจ.กำแพงเพชร |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยั้ง เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | 1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร | 455,000.00  (จ่ายขาด  อบจ.แพงเพชร) | หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยั้ง เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัววัว  **\*อยู่ระหว่างดำเนินการ** | ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสัญจรไปมา | อบจ.กำแพงเพชร |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6, 5 ตำบลห้วยยั้ง เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | 1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 525 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร | 1,759,000.00  (จ่ายขาด  อบจ.แพงเพชร) | หมู่ที่ 6, 5 ตำบลห้วยยั้ง เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลหนองหัววัว  **\*อยู่ระหว่างดำเนินการ** | ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสัญจรไปมา | อบจ.กำแพงเพชร |
| **รวม** | | | | **6,214,000** |  | | |

**6. ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่**  **ได้รับจัดสรร** | **งบประมาณ**  **ที่ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | |  | |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 87-004 สายบ้านคลองกลาง - บ้านดอกเข็ม ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | 1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน  2.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 6 เมตร ยาว 1,955 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,730 ตารางเมตร | 5,682,900.00  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 3,900,000.00 | ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสัญจรไปมา | กองช่าง | |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมยาม หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 (คุ้มบางระจัน) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 87 -010 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | 1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน  2.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 926 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,704 ตารางเมตร | 1,755,600.00  (เงินเหลือจ่าย) | 1,320,000.00 | ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสัญจรไปมา | กองช่าง | |
| รวม | | | | **5,682,900.00** | **5,220,000.00** |  | |  | |  |

**7. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ**

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ไม่ได้**ดำเนินการจริง)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ** | **งบประมาณที่**  **อนุมัติ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง** |  |  |  |  |  |
| 1.2 กลยุทธ์สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | (1) อุตสาหกรรมและการโยธา | 1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมลงระบบสูบน้ำประปา หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง | 237,500 | กองช่าง | ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |
| 2.2 กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น | (2) การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1. โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | 50,000 | กองการศึกษา | เนื่องจากอบต.มีงบประมาณค่อนข้างจำกัด จึงไปร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์กับวัดในเขตพื้นที่ |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง** |  |  |  |  |  |
| 4.1 กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ | (2) การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด | 30,000 | กองการศึกษา | เนื่องจากผู้นำหมู่บ้านยังไม่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการในปีนี้ |
| 4.3 กลยุทธ์การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน | (1) บริหารงานทั่วไป | 1. โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง | 5,000 | สำนักปลัด | ระเบียบ ข้อกฎหมายมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง |
| 4.4 กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | (1) การรักษาความสงบภายใน | 1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง (หลักสูตรทบทวน) | 7,800 | สำนักปลัด | เพิ่มเติมโครงการเพื่อรองรับการดำเนินการและเพื่อเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ** | **งบประมาณที่**  **อนุมัติ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |
| 7.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ | (1) บริหารงานทั่วไป | 1. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง | 50,000 | กองคลัง | เนื่องจากอบต.ได้ตั้งโครงการฯ ไว้สำหรับรองรับการดำเนินงานผ่านระบบโปรแกรม แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax3000) แต่เนื่องจากกรมยังมิได้ปรับปรุงการใช้ระบบ ฯ |
|  |  |  |  |  |  |

**8. ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.03)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณ**  **ที่อนุมัติ** | **งบประมาณที่**  **ดำเนินการจริง** | **ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| 1 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะพับไฟเบอร์ขนาด 75x150 ซม. | 28,000 | 28,000 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 58/2566  หจก.แฮปปี้เฟอร์นิเจอร์โฮมแอนด์ออฟฟิศ | สำนักปลัด |
| 2 | บริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็คทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 22,000 | 22,000 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 2/2566  หจก.ส.คอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด |
| 3 | บริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็คทรอนิกส์ | เครื่องไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 5,000 | 5,000 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 67/2566  หจก.ส.คอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด |
| 4 | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำได้ (ซับเมอร์ส) ขนาด 1 แรงม้า 220 โวลว์ (ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่) | 25,000 | 25,000 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 66/2566  หจก.กำแพงเพชรง่วนฮงหลี | กองช่าง |
| 5 | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็คทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 20,000 | 20,000 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 1/2566  หจก.ส.คอมพิวเตอร์ | กองช่าง |
| **รวม** | | | | | 100,000 | **100,000** |  |  |

**ส่วนที่ 3**

**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**3.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ**

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง และแก้ไข เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 129 โครงการ นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมทั้งจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณดำเนินการ จำนวน 107 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.94 แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมด เนื่องจากโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีที่มาจากการประชาคมหมู่บ้าน จากส่วนราชการภายในและจากหน่วยงานภายนอก ดังนั้น จึงทำให้มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จำนวนมาก แต่ได้รับการพิจารณาบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนน้อย เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ดังนั้น การคัดเลือกโครงการจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความสำคัญและจำเป็นของโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปสู่การปฏิบัติและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด ซึ่งในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ ฯลฯ เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 **การประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ 1 – 3/1 (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)**

**แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี** | **ไม่มี** |
| **การดำเนินงาน** | **การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** | | |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน   พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | ✓ |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** | | |
| 1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 1. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา   ท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ   ศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ   ยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| 1. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
3. ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
4. ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2566** | | **2567** | | **2568** | | **2569** | | **2570** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 49 | 39,178,400 | 43 | 51,335,670 | 29 | 24,480,830 | 21 | 18,793,300 | 17 | 7,532,300 |
| 2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 25 | 3,911,774 | 25 | 4,795,548 | 25 | 4,469,741 | 25 | 4,694,851 | 25 | 4,997,295 |
| 3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 |
| 4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง | 38 | 940,000 | 43 | 1,103,830 | 42 | 1,013,830 | 41 | 964,100 | 41 | 964,100 |
| 5. การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 5 | 300,000 | 5 | 300,000 | 5 | 300,000 | 5 | 300,000 | 5 | 300,000 |
| 6. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล | 10 | 200,000 | 10 | 200,000 | 10 | 200,000 | 10 | 200,000 | 10 | 200,000 |
| **รวม** | **129** | **44,650,174** | **128** | **57,855,048** | **113** | **30,584,401** | **104** | **25,072,251** | **100** | **14,116,695** |

**หมายเหตุ** : รวมจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–๒๕70) ทั้งแก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

1. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2566

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่เสร็จ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่อยู่ในระหว่าง**  **ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่มีการยกเลิก** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่มีการเพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการ**  **ทั้งหมด** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 33 | 86.84 | 4 | 10.53 | 1 | 2.63 | - | - | - | - | **38** | **100** |
| 2.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 23 | 95.83 | - | - | 1 | 4.17 | - | - | - | - | **24** | **100** |
| 3.การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | **1** | **100** |
| 4.การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง | 30 | 90.91 | - | - | 3 | 9.09 | - | - | - | - | **33** | **100** |
| 5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอย่างยั่งยืน | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | **3** | **100** |
| 6.การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 7.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล | 7 | 87.50 | - | - | 1 | 12.50 | - | - | - | - | **8** | **100** |
| **รวม** | **97** | **90.65** | **4** | **3.74** | **6** | **5.61** | **-** | **-** | **-** | **-** | **107** | **100** |

1. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | | **เงินสะสม** | | **รวม** | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 10,202,519.64 | 72.15 | - | - | 10,202,519.64 | 72.15 |
| 2.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3,379,982.05 | 23.90 | - | - | 3,379,982.05 | 23.90 |
| 3.การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย | 4,150.00 | 0.03 | - | - | 4,150.00 | 0.03 |
| 4.การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง | 463,995.00 | 3.28 | - | - | 463,995.00 | 3.28 |
| 5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมอย่างยั่งยืน | 13,900.00 | 0.10 | - | - | 13,900.00 | 0.10 |
| 6.การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - |
| 7.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล | 76,831.83 | 0.54 | - | - | 76,831.83 | 0.54 |
| **รวม** | **14,141,378.52** | **100** | **-** | **-** | **14,141,378.52** | **100** |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ครุภัณฑ์** | **งบปกติ** | | **เงินสะสม** | | **รวม** | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1.ครุภัณฑ์สำนักงาน | 28,000 | 100 | -- | - | 28,000 | 100 |
| 2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็คทรอนิกส์ | 47,000 | 100 | - | - | 47,000 | 100 |
| 3.ครุภัณฑ์การเกษตร | 25,000 | 100 | - | - | 25,000 | 100 |
| **รวม** | **100,000** | **100** | - | - | **100,000** | **100** |

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์**

1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ประจำปี 2566

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ในระหว่าง** | **ยังไม่ได้** | **งบประมาณ** | **งบประมาณ** |
| **เสร็จแล้ว** | **ดำเนินการ** | **ดำเนินการ** | **ที่ได้รับ** | **ที่เบิกจ่ายไป** |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1, 3 ตำบล ห้วยยั้ง เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | - | ✓ | - | 2,000,000 | - |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยั้ง เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | - | ✓ | - | 2,000,000 | - |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยั้ง เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | - | ✓ | - | 455,000 | - |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6, 5 ตำบลห้วยยั้ง เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | - | ✓ | - | 1,759,000 | - |
| **รวม** | | | | **6,214,000** | **-** |

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2566

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ในระหว่าง** | **ยังไม่ได้** | **งบประมาณ** | **งบประมาณ** |
| **เสร็จแล้ว** | **ดำเนินการ** | **ดำเนินการ** | **ที่ได้รับ** | **ที่เบิกจ่ายไป** |
| - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | | | | **-** | **-** |

**ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. จำนวนงบประมาณมีน้อยและจำกัด แต่โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการวัดผลสำเร็จผลการดำเนินงาน
2. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการในบางเรื่องได้
3. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผนหรืออาจมีความล่าช้าเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น สภาวะสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ
4. การตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องมีการโอนเพิ่ม โอนลด

**แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง**

2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  **ธันวาคม 2566**

## ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2566

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
|
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 38 | 33 |
| 1. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 24 | 23 |
| 1. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย | 1 | 1 |
| 1. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง | 33 | 30 |
| 1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 3 | 3 |
| 1. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 0 | 0 |
| 1. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล | 8 | 7 |
| **รวม** | **107** | **97** |

**3.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ แบบรายงานที่ใช้มีดังนี้

**แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลักจากสิ้นปีงบประมาณ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งได้ขอความร่วมมือจากกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลตามแบบสอบถาม โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยั้งทั้ง 9 หมู่บ้าน จำนวน 200 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 180 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90 นำแบบสอบถามตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน นำไปวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการติดตามและประเมินผลโดยใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ ดังนี้

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป** (ปรากฏดังตารางที่ 1-4)

**ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เพศ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| ชาย | 82 | 45.56% |
| หญิง | 98 | 54.44% |
| **รวม** | **180** | **100%** |

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 54.44

**ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามช่วงอายุ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **อายุ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| ต่ำกว่า 20 ปี | 1 | 0.56% |
| 20-30 ปี | 27 | 15.00% |
| 31-40 ปี | 44 | 24.44% |
| 41-50 ปี | 46 | 25.56% |
| 51-60 ปี | 50 | 27.78% |
| มากกว่า 60 ปี | 12 | 6.67% |
| **รวม** | **180** | **100%** |

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.56

**ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามการศึกษา**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับการศึกษา** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| ประถมศึกษา | 97 | 53.89% |
| มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | 55 | 30.56% |
| อนุปริญญา หรือเทียบเท่า | 16 | 8.89% |
| ปริญญาตรี | 9 | 5.00% |
| สูงกว่าปริญญาตรี | 3 | 1.67% |
| อื่นๆ | 0 | 0.00% |
| **รวม** | **180** | **100%** |

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 53.89 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 30.56

**ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพหลัก**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **อาชีพ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| รับราชการ | 5 | 2.78% |
| เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | 2 | 1.11% |
| ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว | 11 | 6.11% |
| รับจ้าง | 21 | 11.67% |
| นักเรียนนักศึกษา | 1 | 0.56% |
| เกษตรกร | 135 | 75.00% |
| อื่นๆ | 5 | 2.78% |
| **รวม** | **180** | **100%** |

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล นำผลคะแนนของระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งในภาพรวมที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายตามสูตร ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ช่วงชั้น | = | (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด) | |
|  |  | จำนวนระดับ | |
|  | = | (3 – 1) |
|  |  | 3 |
|  | = | 0.67 |

**🞛 เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล** มีระดับคะแนน ดังนี้

มีความพึงพอใจมาก ระดับคะแนนเท่ากับ 3

มีความพึงพอใจ ระดับคะแนนเท่ากับ 2

ไม่พอใจ ระดับคะแนนเท่ากับ 1

**🞛 นำมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย** โดยคะแนนเฉลี่ยนำมาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.36 – 3.00 หมายถึง ระดับพอใจมาก

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.68 – 2.35 หมายถึง ระดับพอใจ

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.67 หมายถึง ระดับไม่พอใจ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมปรากฏดังตารางที่ 5

**ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** | **ค่าเฉลี่ย**  x̄ | **ระดับความ**  **พึงพอใจ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 48.33 | 51.67 | - | 2.48 | พอใจ |
| 1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 49.44 | 50.56 | - | 2.49 | พอใจ |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 50.00 | 50.00 | - | 2.50 | พอใจมาก/พอใจ |
| 1. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 48.33 | 51.67 | - | 2.48 | พอใจ |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 48.89 | 51.11 | - | 2.49 | พอใจ |
| 1. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 48.89 | 51.11 | - | 2.49 | พอใจ |
| 1. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 50.56 | 49.44 |  | 2.51 | พอใจมาก |
| 1. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 47.78 | 52.22 | - | 2.48 | พอใจ |
| 1. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 54.44 | 45.56 | - | 2.54 | พอใจมาก |
| **ค่าเฉลี่ย** | **49.63** | **50.37** | **0** | **2.50** | **พอใจมาก** |

จากตารางที่ 5 ประชาชนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 180 คน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งในภาพรวมระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 49.63 ระดับพอใจ คิดเป็น ร้อยละ 50.37 ระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 0 สามารถสรุปได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณาแต่ละขั้นตอนกระบวนการพัฒนาจะเห็นว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากในประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 54.44 รองลงมาประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจเป็นประเด็นการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ร้อยละ 52.22

**แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งในแต่ละยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลักจากสิ้นปีงบประมาณ

**ผลการวิเคราะห์ข้อมูล**

**ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

ในการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งในแต่ละยุทธศาสตร์ครั้งนี้ได้กำหนดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จำนวน 180 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามปรากฏดังตารางที่ 1-4 ของแบบสอบถาม 3/2

**ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยเครื่องมือของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) กำหนดเกณฑ์ในการตอบด้วยวิธีให้ค่าน้ำหนักคะแนน 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ระดับคะแนน 8.01 – 10.00 คะแนน

ระดับความพึงพอใจมาก ระดับคะแนน 6.01 – 8.00 คะแนน

ระดับความพึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนน 4.01 – 6.00 คะแนน

ระดับความพึงพอใจน้อย ระดับคะแนน 2.01 – 4.00 คะแนน

ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ระดับคะแนน 0.00 – 2.00 คะแนน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

# **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **( เต็ม 10 คะแนน )** | **ระดับ**  **ความพึงพอใจ** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.84 | มากที่สุด |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.82 | มากที่สุด |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.77 | มากที่สุด |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.79 | มากที่สุด |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.74 | มากที่สุด |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.73 | มากที่สุด |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.84 | มากที่สุด |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.84 | มากที่สุด |
| **ภาพรวม** | **8.80** | **มากที่สุด** |

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจในประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุด 8.84 คะแนนเท่ากัน รองลงมาเป็นประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.82 คะแนน

**สรุป** ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง คะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลการประเมินในภาพรวมได้**คะแนน 8.80 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด**

# **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **( เต็ม 10 คะแนน )** | **ระดับ**  **ความพึงพอใจ** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.87 | มากที่สุด |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.93 | มากที่สุด |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.81 | มากที่สุด |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.78 | มากที่สุด |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.79 | มากที่สุด |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.79 | มากที่สุด |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.79 | มากที่สุด |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.87 | มากที่สุด |
| **ภาพรวม** | **8.83** | **มากที่สุด** |

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจในประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มากที่สุด 8.93 คะแนน รองลงมาเป็นประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.87 คะแนน เท่ากัน

**สรุป** ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลการประเมินในภาพรวมได้**คะแนน 8.83 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด**

# **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย (โครงการฝึกอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย, โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **( เต็ม 10 คะแนน )** | **ระดับ**  **ความพึงพอใจ** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.83 | มากที่สุด |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.79 | มากที่สุด |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.81 | มากที่สุด |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.74 | มากที่สุด |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.10 | มากที่สุด |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.82 | มากที่สุด |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.88 | มากที่สุด |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.91 | มากที่สุด |
| **ภาพรวม** | **8.86** | **มากที่สุด** |

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจในประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุด 9.10 คะแนน รองลงมาเป็นประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.91 คะแนน เท่ากัน

**สรุป** ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย คะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลการประเมินในภาพรวมได้**คะแนน 8.86 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด**

# **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **( เต็ม 10 คะแนน )** | **ระดับ**  **ความพึงพอใจ** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.94 | มากที่สุด |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.92 | มากที่สุด |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.87 | มากที่สุด |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.87 | มากที่สุด |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.88 | มากที่สุด |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.89 | มากที่สุด |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.96 | มากที่สุด |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.03 | มากที่สุด |
| **ภาพรวม** | **8.92** | **มากที่สุด** |

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจในประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.03 คะแนน รองลงมาเป็นประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.96 คะแนน

**สรุป** ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง คะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลการประเมินในภาพรวมได้**คะแนน 8.92 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด**

# **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **( เต็ม 10 คะแนน )** | **ระดับ**  **ความพึงพอใจ** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.89 | มากที่สุด |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.91 | มากที่สุด |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.81 | มากที่สุด |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.83 | มากที่สุด |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.83 | มากที่สุด |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.80 | มากที่สุด |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.79 | มากที่สุด |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.85 | มากที่สุด |
| **ภาพรวม** | **8.84** | **มากที่สุด** |

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีความ พึงพอใจในประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด 8.91 คะแนน รองลงมาเป็นประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.89 คะแนน

**สรุป** ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลการประเมินในภาพรวมได้**คะแนน 8.84 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด**

# **ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ ธรรมาภิบาล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **( เต็ม 10 คะแนน )** | **ระดับ**  **ความพึงพอใจ** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.83 | มากที่สุด |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.87 | มากที่สุด |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.79 | มากที่สุด |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.78 | มากที่สุด |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.79 | มากที่สุด |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.77 | มากที่สุด |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.89 | มากที่สุด |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.97 | มากที่สุด |
| **ภาพรวม** | **8.84** | **มากที่สุด** |

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจในประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด 8.97 คะแนน รองลงมาเป็นประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.89 คะแนน

**สรุป** ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ในยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล คะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลการประเมินในภาพรวมได้**คะแนน 8.84 คะแนน อยู่ในระดับความ พึงพอใจมากที่สุด**

**3.3 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**3.3.1 สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 18.90 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 18.10 |
| 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | **60** | **54.80** |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) | (5) | 4.80 |
| 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | 4.60 |
| 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) | (5) | 4.10 |
| 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 4.60 |
| 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (5) | 4.90 |
| 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.30 |
| 3.7 วิสัยทัศน์ | (5) | 4.90 |
| 3.8 กลยุทธ์ | (5) | 4.30 |
| 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) | 4.40 |
| 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | (5) | 4.60 |
| 3.11 แผนงาน | (5) | 4.70 |
| 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) | 4.60 |
| **รวม** | **๑๐๐** | **91.80** |

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 91.80 โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | | | | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | | **คะแนนที่ได้** |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ  2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | **20**  (5) | | **18.90**  4.45 |
| 3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | (5) | | 4.18 |
| 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ | (5) | | 4.18 |
| 7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming) | (5) | | 4.36 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | | | | 1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down) | | **20**  (5) | **18.10**  4.27 |
| 2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | | **(5)** | 4.00 |
| 3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | | **(5)** | 4.18 |
| **ประเด็นการพิจารณา** | | | | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ (ต่อ) | | | | 3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | | **(5)** | 4.18 |
| 5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend | | (5) | 4.00 |
| 3. ยุทธศาสตร์  3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ.2561-2580) | | | | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | **60**  (5) | **54.80**  4.36 |
|  | 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 | | | การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | (5) | 4.18 |
|  | 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) | | | การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | (5) | 3.73 |
| 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด | | | | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด | | (5) | 4.18 |
|  | | | 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด | | (5) | 4.45 |
|  | | 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ | | (5) | 3.91 |
|  | | 3.7 วิสัยทัศน์ | | การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | | (5) | 4.45 |
| **ประเด็นการพิจารณา** | | | | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) | | | |  | |  |  |
|  | | 3.8 กลยุทธ์ | | การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร | | (5) | 3.91 |
|  | | 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | | การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร | | (5) | 4.00 |
|  | | 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) | | การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ | | (5) | 4.18 |
|  | | 3.11 แผนงาน | | การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ | | (5) | 4.27 |
|  | | 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | | การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค | | (5) | 4.18 |
| **รวมคะแนน** | | | | **20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด** | | **100** | **91.80** |

**3.3.2 สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ**

ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 9.10 |
| 1. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 9.10 |
| 1. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 9.00 |
| 1. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา | 5 | 4.50 |
| 1. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | **30** | **27.80** |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | 4.60 |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | 4.80 |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | 4.60 |
| 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | 4.60 |
| 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | 4.40 |
| 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | (5) | 4.80 |
| 1. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | **35** | **32.30** |
| 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | (5) | 4.60 |
| 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | (5) | 4.60 |
| 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | (5) | 4.60 |
| 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | (5) | 4.60 |
| 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | (5) | 4.90 |
| 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | (5) | 4.25 |
| 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | (5) | 4.65 |
| **รวมคะแนน** | **๑๐๐** | **91.80** |

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยยั้ง พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 91.80 โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | | | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | | **คะแนนที่ได้** |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | | | 1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **10**  (5) | | **9.10**  4.60 |
| 2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | | 4.50 |
| 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | | | 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลข ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้ | **10**  (5) | | **9.10**  4.50 |
| 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น | (5) | | 4.60 |
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | | | 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ | **10**  (5) | | **9.00**  4.50 |
|  | | | การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี |  | |  |
|  | | | (2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)ที่เกิดจาก 1)ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น | (5) | | 4.50 |
| **ประเด็นการพิจารณา** | | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | |
| 4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา | | (1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม | | **5**  (5) | **4.50**  4.50 | |
| (2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม | |  |  | |
| 5. โครงการพัฒนาตามแผน พัฒนาท้องถิ่น | | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  (1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  (2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต | | **30**  (5) | **27.80**  4.60 | |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อ  โครงการ | |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | | | การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ | (5) | 4.80 | |
|  |  | |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่ม เป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” | (5) | 4.60 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 1. โครงการพัฒนาตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) |  |  |  |
| 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (2)งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น | (5) | 4.60 |
| 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ | (5) | 4.40 |
| 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้ รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะ เจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (5) | 4.80 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | | **คะแนนที่ได้** | |
| 6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี |  | | **35** | | **32.30** |
| 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | | (5) | | 4.60 |
| 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | | (5) | | 4.60 |
| 6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | | (5) | | 4.60 |
| 6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | | (5) | | 4.60 |
| 6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | | (5) | | 4.90 |
| 6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | | (5) | | 4.30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | | **คะแนนที่ได้** | |
| 6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ) |  | |  | |  |
| 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | | (5) | | 4.70 |
| **รวม** | **20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด** | | **100** | | **91.80** |

**ส่วนที่ 4**

**สรุปผลการติดตามและข้อเสนอแนะ**

**1. ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

⮚ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

* โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน 129 โครงการ
* บรรจุในข้อบัญญัติ+โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 107 โครงการ
* คิดเป็นร้อยละ 82.94

⮚ ผลการเบิกจ่าย

* โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ+โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 107 โครงการ
* ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 97 โครงการ
* คิดเป็นร้อยละ 90.65

**⮚** ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ

* โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน 129 โครงการ
* โครงการที่ดำเนินการจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 97 โครงการ
* คิดเป็นร้อยละ 75.19

**2. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ขอเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สำหรับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งในปีต่อไป ดังนี้

1. สัดส่วนงบประมาณต่อภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการอย่างทั่วถึง ดังนั้น ในการจัดสรรงบประมาณควรให้ครอบคลุมงาน/โครงการตามภาระหน้าที่ให้ครบทุกด้านโดยเฉพาะโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญ
2. การนำปัญหาความต้องการของประชาชนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจำนวนมาก แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้น ควรจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ความเร่งด่วนของ โครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ทุกภาคส่วนก้าวเดินไปพร้อมกันและไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ เน้นให้องค์กรการจัดทำแผนคำนึงถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด
3. การติดตามผลการดำเนินงานหรือความคืบหน้าในการเก็บข้อมูลและตัวเลขของแต่ละโครงการต้องประสานงานหลายฝ่าย/กอง เช่นกองคลัง เพื่อติดตามการเบิกจ่าย กองช่างเพื่อติดตามเนื้องาน แต่โดยส่วนใหญ่พนักงานที่เกี่ยวข้องยังมีค่านิยมที่ไม่ให้ความสำคัญต่อการติดตามและประเมินผล จึงทำให้การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลล่าช้า ดังนั้นจึงควรสร้างทัศนคติที่ดีในการติดตามและประเมินผลต่อเจ้าหน้าที่
4. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
5. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
6. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

