
logohy

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง**

**อำเภอพรานกระต่าย**

**จังหวัดกำแพงเพชร**

**www.huayyangkp.go.th**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง**

**อำเภอพรานกระต่าย**

**จังหวัดกำแพงเพชร**

**www.huayyangkp.go.th**

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง**

**เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

-----------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 อาศัยอำนาจตามความ ข้อ 26 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ.2565

(นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

**คำนำ**

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ เป็นเอกสารที่รวบรวมโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยจำแนกรายละเอียดที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาที่แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน และระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารท้องถิ่นด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

**สารบัญ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ส่วนที่ 1** | **บทนำ** | **หน้า** |
|  | * บทนำ | 1 |
|  | * วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน | 2 |
|  | * ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน | 2 |
|  | * ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ส่วนที่ 2** | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม** | 4 |
|  | * บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) | 5 |
|  | * บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. 02) | 9 |
|  | * บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด. 02/1) | 34 |
|  | **ภาคผนวก** |  |
|  | * บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. 02) | 35 |
|  | จากหน่วยงานภายนอก |  |

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเนื่องจากแผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
5. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

โดยแผนการดำเนินงาน มีรายละเอียดเค้าโครง 2 ส่วน ดังนี้

**ส่วนที่ 1 บทนำ** ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม** ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)

- บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด. 02/1)

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ

2. เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ

3. เพื่อเป็นการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ


**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น



**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. ทำให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงในปีงบประมาณนั้น
2. แสดงถึงความชัดเจนในการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาต่างๆ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณนั้น
4. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

1. **บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการ**  **ทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณ**  **ทั้งหมด** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.1 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งระบบการระบายน้ำ | อุตสาหกรรมและการโยธา | 14 | 16.09 | 9,262,100 | 65.96 | กองช่าง |
|  | 1.2 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | (1) อุตสาหกรรมและการโยธา | 2 | 2.30 | 344,900 | 2.46 | กองช่าง |
|  |  | (2) เคหะและชุมชน | 2 | 2.30 | 144,880 | 1.03 | กองช่าง |
| 2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2.1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ | การศึกษา | 17 | 19.54 | 3,399,300 | 24.21 | กองการศึกษา |
|  | 2.2 การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 7 | 8.04 | 141,000 | 1.00 | กองการศึกษา |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการ**  **ทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณ**  **ทั้งหมด** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| 1. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย | 3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.15 | 11,450 | 0.08 | สำนักปลัด |
|  | 3.2 การส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.15 | 20,000 | 0.14 | สำนักปลัด |
| 1. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง | * 1. การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ | (1) สาธารณสุข | 22 | 25.29 | 305,000 | 2.17 | สำนักปลัด |
|  |  | (2) การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 | 4.60 | 120,000 | 0.85 | กองการศึกษา |
|  | 4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | สังคมสงเคราะห์ | 1 | 1.15 | 60,000 | 0.43 | สำนักปลัด |
|  | 4.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน | บริหารงานทั่วไป | 1 | 1.15 | 5,000 | 0.04 | สำนักปลัด |
|  | 4.4 การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | การรักษาความสงบภายใน | 4 | 4.60 | 31,200 | 0.22 | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการ**  **ทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณ**  **ทั้งหมด** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| 1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 5.1 การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน | การเกษตร | 2 | 2.30 | 40,000 | 0.29 | สำนักปลัด |
|  | 5.2 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย | เคหะและชุมชน | 1 | 1.15 | 11,450 | 0.08 | สำนักปลัด |
| 1. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล | 7.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมา- ภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ | บริหารงานทั่วไป | 8 | 9.19 | 145,530 | 1.04 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **-** | **-** | **87** | **100** | **14,041,810** | **100** | **-** |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ**

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการ**  **ทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณ**  **ทั้งหมด** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.1 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งระบบการระบายน้ำ | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 100 | 331,800 | 100 | กองช่าง |
| **รวม** | **-** | **-** | **1** | **100** | **331,800** | **100** | **-** |

1. **บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งระบบการระบายน้ำ**

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กนานางบุญมี บดีรัฐ หมู่ที่ 1 บ้านคลอง ห้วยยั้ง | ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร ชนิด5 ช่อง ความยาว 6.00 เมตร พร้อมงานดินถมข้างท่อและลูกรังผิวจราจรหลังท่อให้ใช้ข้ามสัญจร และระบายน้ำได้เป็นอย่างดี | 684,800 | หมู่ที่ 1  บ้านคลองห้วยยั้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนพูนดินลูกรัง สายบ้านนางชุมพร - บ้านนางสุพรรษา หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง | ดำเนินการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจรลงลูกรังบดอัด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร สูง0.50 เมตร ยาว 220 เมตร โดยแบ่งเป็นความสูงของดิน สูง 0.40 เมตร ผิวจราจรลูกรัง สูง 0.10 เมตร พร้อมเก็บรายละเอียดงานให้เรียบร้อย | 136,700 | หมู่ที่ 1  บ้านคลองห้วยยั้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายตี๋ ถมทอง - นานายสุเทพ โพธิบัลลังค์ หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 258 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,032 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.30 เมตรพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย | 497,500 | หมู่ที่ 2  บ้านคลองกลาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวาท อินทพงษ์ หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 48.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.20 เมตรพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย | 91,000 | หมู่ที่ 4  บ้านไร่สุขขุม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.20 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย | 383,000 | หมู่ที่ 5  บ้านดอกเข็ม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าว | ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 130 เมตร พร้อมเก็บรายละเอียดงานให้เรียบร้อย | 365,300 | หมู่ที่ 6  บ้านลานช้างท่าว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนพูนดินลูกรังสายถนน ลาดยาง - สระนายสนั่น เมฆดินแดง หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าว | ดำเนินการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร โดยแบ่งเป็นความสูงของดิน สูง 0.40 เมตร ผิวจราจรลูกรัง สูง 0.10 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด n 0.40 เมตร (มอก 3) จำนวน 6 ท่อน เทคอนกรีตรองพื้น พร้อมยาแนวรอยต่อ และเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย | 136,600 | หมู่ที่ 6  บ้านลานช้างท่าว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อ (นานายสัมฤทธิ์) หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง | ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 1.00x1.00 เมตร (มอก.3) จำนวน 24 ท่อน พร้อมคอนกรีตรองพื้น (เทริน) และยาแนวรอยต่อ ดำเนินการก่อสร้างกำแพงปากท่อ 2 จุด พร้อมเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย | 109,500 | หมู่ที่ 7  บ้านท่ามะเฟือง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไผ่หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่ | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 72.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.20 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย | 144,000 | หมู่ที่ 9  บ้านลานไผ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประสิทธิ์ พุทธโคตร - แก้มลิงหมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่ | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 125.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.20 เมตรพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย | 239,500 | หมู่ที่ 9  บ้านลานไผ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวอรอุมา แดงพัดหมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.20 เมตรพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย | 287,000 | หมู่ที่ 4  บ้านไร่สุขขุม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเชิดชัย รหัสสายทางกพ.ถ 87 - 064 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 78.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.20 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย | 149,000 | หมู่ที่ 8  บ้านทุ่งยาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจเร – บ้านนายทัง หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 175.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.20 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ศก.0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อนเทคอนกรีตรองพื้นยาแนวรอยต่อและฝังกลบให้เรียบร้อย | 355,300 | หมู่ที่ 3  บ้านแคทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 87-004 สายบ้านคลองกลาง - บ้านดอกเข็ม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 87-004 สายบ้านคลองกลาง – บ้านดอกเข็ม กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,955.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,730 ตารางเมตร | 5,682,900 | หมู่ที่ 2,5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | **-** | **9,262,100** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **หมายเหตุ** : โครงการ ลำดับที่ 14 ตามหนังสือ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย ด่วนที่สุด ที่ กพ 0023.16/ว 2247 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |

**1.2 กลยุทธ์สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมลงระบบ สูบน้ำประปา หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง | ดำเนินการขุดบ่อบาดาลเพื่อการประปาหมู่บ้านโดยดำเนินการ ลงท่อ พีวีซี ชั้น13.5 มอก. 17-2532 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึก ตั้งแต่ 43 - 100 เมตร พร้อมเทลานคอนกรีตพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำได้ 2 hpและติดตั้งตู้คอนโทรน จำนวน 1 บ่อ | 273,500 | หมู่ที่ 7  บ้านท่ามะเฟือง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว | ดำเนินการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร โดยดำเนินการรื้อถอนกระเบื้องหลังคา (ของเดิม) และมุงใหม่เป็นหลังคา อลูซิงค์ พร้อมติดตั้งไม้เชิงชายสังเคราะห์ งานเดินท่อเมนประปา งานระบบไฟฟ้า และทาสีอาคารใหม่ทั้งหมดพร้อมเก็บรายละเอียดงานให้เรียบร้อย | 71,400 | หมู่ที่ 8  บ้านทุ่งยาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | | **-** | **344,900** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อขยายเขตปักเสาพาดสายพร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะกลุ่มคลองมะดัน หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตปักเสาพาดสายพร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะโดยอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 42,170 | หมู่ที่ 1  บ้านคลองห้วยยั้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อขยายเขตปักเสาพาดสายพร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายคลองห้วยยั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยั้ง เชื่อมหมู่ที่ 1 บ้านหนองหัววัว ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตปักเสาพาดสายพร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายคลอง ห้วยยั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยั้ง เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรโดยอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 102,710 | หมู่ที่ 1  บ้านคลองห้วยยั้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | **-** | **144,880** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ

(1) แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมการแสดงสำหรับเด็ก การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จับฉลากมอบของรางวัลให้กับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม และมีการจัดซุ้มนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กๆ | 40,000 | อบต.ห้วยยั้ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง | จัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ เข้าค่ายตามฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ | 30,000 | อบต.ห้วยยั้ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง (ค่าอาหารกลางวัน) | ค่าจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไผ่ | 411,600 | ศพด.บ้านคลอง ห้วยยั้ง  ศพด.บ้านลานไผ่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) | ค่าจัดการเรียนการสอน จัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไผ่ | 136,000 | ศพด.บ้านคลอง ห้วยยั้ง  ศพด.บ้านลานไผ่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการสนับสนุนหนังสือเรียนตามค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง | สนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไผ่ | 10,000 | ศพด.บ้านคลอง ห้วยยั้ง  ศพด.บ้านลานไผ่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนตามค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง | สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไผ่ | 10,000 | ศพด.บ้านคลอง ห้วยยั้ง  ศพด.บ้านลานไผ่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนตามค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง | สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไผ่ | 15,000 | ศพด.บ้านคลอง ห้วยยั้ง  ศพด.บ้านลานไผ่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง | นำเด็กอายุ 3-5 ปี ทัศนศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่ | 21,500 | ศพด.บ้านคลอง ห้วยยั้ง  ศพด.บ้านลานไผ่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการใช้ความรู้และวิธีการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุ/อุบัติภัยสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง | จัดฝึกอบรมในการใช้ความรู้และวิธีการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุ/อุบัติภัยสำหรับเด็ก ศพด./เด็กนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง | 15,000 | เด็ก ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์และนักเรียน ในเขตตำบลห้วยยั้งทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง จำนวน 5 แห่ง | 756,900 | รร.บ้านคลองห้วยยั้ง  รร.บ้านแคทอง  รร.บ้านสุขขุม  รร.บ้านลานช้างท่าว  รร.บ้านลานไผ่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จำนวน 2 ศูนย์ | 153,300 | ศพด.บ้านคลอง ห้วยยั้ง  ศพด.บ้านลานไผ่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง จำนวน 5 แห่ง | 1,695,000 | รร.บ้านคลองห้วยยั้ง  รร.บ้านแคทอง  รร.บ้านสุขขุม  รร.บ้านลานช้างท่าว  รร.บ้านลานไผ่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพัฒนาอาชีพ (ช่างปูกระเบื้อง) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้งเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพัฒนาอาชีพ (ช่างปูกระเบื้อง) | 20,000 | โรงเรียน  บ้านคลองห้วยยั้ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านแคทอง โครงการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพงานปูน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแคทองเพื่อดำเนินโครงการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพงานปูน | 20,000 | โรงเรียน  บ้านแคทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์) โครงการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพงานปูน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสุขขุมเพื่อดำเนินโครงการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพ งานปูน | 20,000 | โรงเรียน  บ้านสุขขุม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานช้างท่าว โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านลานช้างท่าวเพื่อดำเนินโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 | โรงเรียน  บ้านลานช้างท่าว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานลานไผ่ โครงการฝึกอาชีพงานปูนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านลานไผ่เพื่อดำเนินโครงการฝึกอาชีพงานปูนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ | 20,000 | โรงเรียน  บ้านลานไผ่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานไผ่ โครงการทูบีนัมเบอร์วัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านลานไผ่โครงการทูบีนัมเบอร์วัน | 5,000 | โรงเรียน  บ้านลานไผ่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | **-** | **3,399,300** | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

2.2 กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เด็กและเยาวชนในเขตตำบลห้วยยั้ง | จัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ | 10,000 | อบต.ห้วยยั้ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยั้ง | จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม การทำสมาธิ การเดินจงกรม ฯลฯ | 20,000 | อบต.ห้วยยั้ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย | จัดฝึกอบรมมารยาทไทย เช่น การไหว้ การกราบแบบต่างๆ การอนุรักษ์มารยาทไทย | 15,000 | อบต.ห้วยยั้ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | 50,000 | อบต.ห้วยยั้ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายโครงการจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชร | ดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชร และนำกิจกรรมของกลุ่มเกษตร กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพอื่นๆ ไปร่วมงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร | 22,000 | บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายโครงการจัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | ดำเนินการจัดขบวนแห่เจ้าเมืองน้อยใหญ่ พร้อมทั้งเหล่าไพร่ฟ้าข้าราชการบริพาร ประชาชนเข้าร่วมแห่พยุหยาตราจำลอง | 19,000 | บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านตำบลห้วยยั้งโครงการกิจกรรมสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร | กลุ่มแม่บ้านตำบลห้วยยั้งเข้าร่วมกิจกรรมกวนกระยาสารทในงานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร | 5,000 | บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | **-** | **141,000** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย**

**3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

1. **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียง สู่ชุมชน | ฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อกระตุ้นปลูกฝังให้สามารถน้อมนำแนวพระราชดำรัสไปใช้ในการดำเนินชีวิต | 11,450 | อบต.ห้วยยั้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | **-** | **11,450** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย**

**(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย | ฝึกอบรมการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ ให้กับประชาชน | 20,000 | อบต.ห้วยยั้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | - | **20,000** | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง**
   1. **กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ**

**(1) แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และออกพ่นหมอกควันให้กับหมู่บ้าน | 50,000 | หมู่ที่ 1-9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัดติยราชนารี) | อบรมให้ความรู้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันให้กับสุนัขและแมวโดยเจ้าหน้าที่ของปศุสัตว์อำเภอพรานกระต่าย | 75,000 | อบต.ห้วยยั้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 10,000 | หมู่ที่ 1  บ้านคลองห้วยยั้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | 10,000 | หมู่ที่ 1  บ้านคลองห้วยยั้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | 10,000 | หมู่ที่ 2  บ้านคลองกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 10,000 | หมู่ที่ 2  บ้านคลองกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 10,000 | หมู่ที่ 3  บ้านแคทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน แคทอง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 10,000 | หมู่ที่ 3  บ้านแคทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน ไร่สุขขุม โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 10,000 | หมู่ที่ 4  บ้านไร่สุขขุม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแคทอง โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 10,000 | หมู่ที่ 4  บ้านแคทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 10,000 | หมู่ที่ 5  บ้านดอกเข็ม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | 10,000 | หมู่ที่ 5  บ้านดอกเข็ม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน ลานช้างท่าว โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 10,000 | หมู่ที่ 6  บ้านลานช้างท่าว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน ลานช้างท่าว โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 10,000 | หมู่ที่ 6  บ้านลานช้างท่าว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 6,670 | หมู่ที่ 7  บ้านท่ามะเฟือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 6,660 | หมู่ที่ 7  บ้านท่ามะเฟือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน ท่ามะเฟือง โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 6,670 | หมู่ที่ 7  บ้านท่ามะเฟือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน ทุ่งยาว โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 6,670 | หมู่ที่ 8  บ้านทุ่งยาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน ทุ่งยาว โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | 6,660 | หมู่ที่ 8  บ้านทุ่งยาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน ทุ่งยาว โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 6,670 | หมู่ที่ 8  บ้านทุ่งยาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้าน ลานไผ่ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 10,000 | หมู่ที่ 9  บ้านลานไผ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้าน ลานไผ่ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 10,000 | หมู่ที่ 9  บ้านลานไผ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | **-** | **305,000** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดของนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง | จัดการแข่งขันกีฬาสากลให้กับนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้งทั้ง 5 โรงเรียน | 20,000 | อบต.ห้วยยั้ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง | จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ห้วยยั้ง | 10,000 | อบต.ห้วยยั้ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสัมพันธ์ต้านยา เสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านให้กับประชาชนในเขตตำบลห้วยยั้ง | 30,000 | อบต.ห้วยยั้ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาห้วยยั้งคัพ | จัดการแข่งขันฟุตบอลและวอลเล่ย์บอลให้กับประชาชนทั่วไป | 60,000 | อบต.ห้วยยั้ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | **-** | **120,000** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน**

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้สูงอายุ ระเบียบ กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน, ธรรมสร้างสุข, ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ, นันทนาการผู้สูงอายุ | 60,000 | อบต.ห้วยยั้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | **-** | **60,000** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 กลยุทธ์การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง | ออกประชาคมระดับหมู่บ้านและประชาคมระดับตำบลในการทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 5,000 | หมู่ที่ 1-9  อบต.ห้วยยั้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | **-** | **5,000** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.4 กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย | ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ | 7,800 | อบต.ห้วยยั้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ฝึกอบรมทบทวนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 7,800 | อบต.ห้วยยั้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง (หลักสูตรทบทวน) | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง (หลักสูตรทบทวน) | 7,800 | อบต.ห้วยยั้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยการจราจร | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง | 7,800 | อบต.ห้วยยั้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | **-** | **31,200** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**
   1. **กลยุทธ์การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน**

**(1) แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายความจงรัก ภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ | 30,000 | อบต.ห้วยยั้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ สำรวจข้อมูล จัดทำทะเบียนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 10,000 | อบต.ห้วยยั้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | **-** | **40,000** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.2 กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย**

**(1) แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขยะ | ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การบริหารจัดการขยะ | 11,450 | อบต.ห้วยยั้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | **-** | **11,450** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

**7.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ**

**(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติงานในองค์กร | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน | 9,600 | อบต.ห้วยยั้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย | จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เกิดความตระหนักในสิทธิ เสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญ | 11,450 | อบต.ห้วยยั้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน | จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ | 13,080 | อบต.ห้วยยั้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง | 1. รวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งในส่วนงานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด 2. ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน ถูกต้องและเป็นธรรมสำหรับผู้มาชำระภาษี | 50,000 | อบต.ห้วยยั้ง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายในการจัดเก็บภาษีให้แก่ประชาชน | ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และภาษีป้ายให้แก่ประชาชน | 9,250 | อบต.ห้วยยั้ง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง | 1. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2. เสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยยั้ง 3. เสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ห้วยยั้ง มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น | 8,150 | อบต.ห้วยยั้ง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพรานกระต่าย | 9,000 | อำเภอ  พรานกระต่าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี ปีงบประมาณ 2566 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายเพื่อดำเนินโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เช่น วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) วันปิยมหาราช (23 ตุลาคม) วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) เป็นต้น | 35,000 | อำเภอ  พรานกระต่าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | **-** | **145,530** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

* **กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งระบบการระบายน้ำ**

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสนอง ดีบุญ - สระใหญ่) หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสนอง ดีบุญ - สระใหญ่) หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 173.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 692 ตารางเมตร | 331,800 | หมู่ที่ 4  บ้านไร่สุขขุม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | **-** | **331,800** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **หมายเหตุ** : ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/13805 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ |

**3. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

**1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน จำนวน 8 ตัว | 24,000 | อบต.ห้วยยั้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน 8 ตัว  \*ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม\* | 45,600 | อบต.ห้วยยั้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ 16 ช่อง รวมอุปกรณ์ติดตั้ง | อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง | 57,000 | อบต.ห้วยยั้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ภาคผนวก**

**- บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.๐๒)**

**จากหน่วยงานภายนอก**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยั้ง เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 615 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,690 ตารางเมตร | 1,998,000 | หมู่ที่ 7 | อบจ.  กำแพงเพชร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ :** ตามหนังสือ อบจ.กำแพงเพชร ที่ กพ 51007/3583 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เรื่อง ส่งข้อมูลรายโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณีกันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบภัยพิบัติ)

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ.2565 | | | พ.ศ.2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | รณรงค์การฉีดวัคซีน | - | ทุกหมู่บ้าน | สนง.ปศุสัตว์  อ.พรานกระต่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคและกระบือ | รณรงค์การฉีดวัคซีน | - | ทุกหมู่บ้าน | สนง.ปศุสัตว์  อ.พรานกระต่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ :** ตามหนังสือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรานกระต่าย ที่ กพ 0208/580 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 เรื่อง ขอส่งข้อมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566